Реестр опасностей для оценки рисков матричным методом

| № | Опасное событие | Причина возникновения события | Возможные последствия | Первоначальный уровень риска |  | Меры управления риском | Контролируемый остаточный риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех работ на высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Падение с высоты | Ограждение не соответствует 1,1 м | Переломы костей, ушиб мягких тканей, смерть | 3B | Средний | Увеличить высоту ограждений до 1,1 м на всех рабочих местах | 2B |
|  |  | Не использовались СИЗ на высоте | Переломы костей, ушиб мягких тканей, смерть | 30 | Низкий | Обучение по охране труда при работе на высоте | 30 |