**План мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников во время производства строительно-монтажных работ на территории ООО «Гамма»**

|  |
| --- |
| Цех № 5 |
| (Наименование структурного подразделения) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок проведения** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| Назначить приказами ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. |  До начала производства работ |
| Составить единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий:а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. |  До начала производства работ |
| Составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. |  До начала производства работ |
| Отразить согласованные мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ в заключаемых договорах между ООО «Гамма» и подрядной организацией. |  До начала производства работ |
| Утвердить акт-допуск, который является основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск. |  До начала производства работ |
| Организовать производство совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на территории ООО «Гамма») и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ на территории ООО «Гамма») работ. Составить график и журнал совместных и совмещаемых работ. |  До начала производства работ |
| Обеспечить допуск к работам, координацию и информирование работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории ООО «Гамма» Цех № 5. | Постоянно |
| Организовать непрерывную связь и координацию зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ. | Постоянно |
| Проводить мониторинг хода производства работ и изменения условий труда на территории ООО «Гамма» по утвержденному порядку. | Постоянно |
| Составить и согласовать схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории ООО «Гамма» (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). |  До начала производства работ |
| Провести инструктирование по охране труда, учитывающего специфику организации ООО «Гамма» и проведения работ на территории ООО «Гамма», работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории. |  До начала производства работ |
| Раздать инструкции по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории ООО «Гамма». |  До начала производства работ |
| Обеспечить работников подрядной организации документацией по охране труда, в том числе в электронном виде. |  До начала производства работ |
| Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда. | Постоянно |
| **2. Технические мероприятия** |
| Обеспечить доступ контролирующим лицам для контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории. | До начала производства работ |
| Установить на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. | До начала производства работ |
| Определить:* границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;
* рабочие места на которых работы выполняются по наряду-допуску;
* места установки защитных ограждений и знаков безопасности.
 | До начала производства работ |
| Нанести (на время выполнения работ и удалить после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цветы и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. | До начала производства работ |
| Установить на время выполнения работ предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. | До начала производства работ |
| Принять меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах. | До начала производства работ |
| Установить новые и реконструировать имеющихся на территории Цеха № 5 средства коллективной защиты, отопительные и вентиляционные системы, системы кондиционирования, тепловые и воздушные завесы с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах. | До начала производства работ |
| Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и на рабочих местах в Цехе № 5 , в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории ООО «Гамма». | До начала производства работ |
| Организовать уборку территории и производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства. | До начала производства работ |
| Проверить устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменить маршруты движения транспорта на территории ООО «Гамма» в целях обеспечения безопасности работников. | До начала производства работ |
| **3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты** |
| Определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории ООО «Гамма», СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. | До начала производства работ |
| Определить места хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. | До начала производства работ |
| **4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия** |
| Определить месторасположение на территории ООО «Гамма» Цех № 5 аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). | До начала производства работ |
| Подготовить комнаты для отдыха в рабочее время, помещения и комнаты психологической разгрузки. | До начала производства работ |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории ООО «Гамма» санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы). | До начала производства работ |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории ООО «Гамма» комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. | До начала производства работ |
| Определить месторасположения на территории ООО «Гамма» аппаратов (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой. | До начала производства работ |
| Проинформировать о месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории ООО «Гамма» здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных подразделений). | До начала производства работ |
| Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию ООО «Гамма» с сопровождением ее к месту несчастного случая. | Постоянно |